大连民族大学

毕业设计（论文）任务书

学    院：  计算机科学与工程学院

专    业：     软件工程

班    级：        224

学生姓名：       甘圣平

指导教师：       王存睿

下发日期：   2023 年  1  月  8  日

毕业设计学生守则

1．遵守学校毕业设计（论文）期间的有关规定、纪律和要求。认真按照毕业设计（论文）任务书的要求、内容、进度，认真独立完成毕业设计（论文）。

2．按时撰写开题报告、中期报告，并向指导教师汇报。主动接受毕业设计（论文）中期检查和毕业设计（论文）验收。对在毕业设计（论文）工作各个阶段中指导教师及相关专家所提出的意见，按时限进行整改。

3．在毕业设计（论文）期间，进行现场调查和实验等环节时，要认真接受安全教育和指导，遵守现场和实验室各项管理制度，确保本人和他人及实验室等工作环境的安全。使用仪器设备时，必须严格遵守操作规程。

4．在做毕业设计（论文）期间学生一般不得请假，特殊情况者，在不影响设计（论文）任务的前提下，向指导教师提出，经指导教师同意后，按学校的学生请假制度履行审批手续。缺勤超过毕业设计（论文）时间1/3者（包括事、病假，旷课），取消评定成绩资格，延期毕业。

5．尊重他人的知识产权，严禁抄袭他人毕业设计（论文）和已发表的成果或请人代替完成。

6．涉及保密的毕业设计（论文）内容，未经许可，一律不准随意解密。

7．严格按照指导教师要求进行毕业设计（论文）撰写，并符合学校本科生毕业设计（论文）撰写规范。按答辩过程中专家提出的意见作进一步的修改。

8．主动适应信息化网络化的管理，按照指导教师要求填报、整理毕业设计（论文）材料。

| 毕业设计（论文）题目： 基于国家数值风洞风雷的仿真实验平台开发 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应完成日期： |  |  |
| 一、题目类型： 工程实践型 |  |  |
| 二、题目来源： 为教师科研项目 |  |  |
| 三、在校内或在校外以何种形式进行及校外单位名称： 校内 |  |  |
| 四、毕业设计（论文）要求及内容： 毕业设计内容为人工智能方向 1. 总体要求： 在基于“国家数值风洞”（风雷）软件系统，设计并开发一个面向特定应用场景（如飞行器气动设计、建筑风工程等）的模块化、可视化仿真实验平台。要求学生综合运用计算流体力学（CFD）、软件工程、人机交互等知识，完成从平台需求分析、架构设计、核心功能实现到测试验证的全过程。论文应体现工程实践的完整性和创新性，文档规范，代码清晰。 2.主要研究内容 需求分析与方案设计： 调研目标应用场景（如某类飞行器的气动分析流程），明确平台的功能性与非功能性需求。设计平台的整体架构，包括前端交互、后端计算服务、数据管理等模块。 基于风雷软件的核心功能集成： 研究国家数值风洞（风雷）软件的接口、算例配置与结果处理方式。开发平台与风雷软件的数据交互与控制模块，实现算例的自动提交、监控与结果回收。 仿真流程自动化与参数化设计： 实现参数化建模、网格生成策略选择、求解器设置、后处理流程的自动化封装。允许用户通过图形界面配置仿真参数，一键启动完整仿真流程。 可视化交互界面开发： 利用Web技术（如Vue/React）或桌面框架（如Qt），开发用户友好的图形界面。实现模型展示、参数输入、计算状态实时监控、仿真结果（如流场云图、气动力曲线）的可视化呈现与对比分析。 平台测试与应用验证： 选取典型气动外形（如标准翼型、简化飞行器模型），利用所开发平台完成完整的仿真分析，并将结果与经典数据或风雷原生结果进行对比验证，评估平台的准确性、易用性和效率。 |  |  |
| 五、个人重点： 1. 负责平台整体架构设计与技术选型。 2. 深入研究并实现平台与“风雷”软件后端的稳定、高效通信与控制机制。 3. 主导仿真流程自动化模块的开发，实现参数化与批处理功能。 4. 完成核心可视化界面的开发与集成，确保良好的用户体验。 |  |  |
| 六、各阶段时间安排、应完成的工作量（以周为单位计）： 第1-3周 熟悉“国家数值风洞（风雷）”软件； 深入调研，明确应用场景与平台需求；完成文献综述与开题报告。 第4-9周 完成平台总体架构与模块详细设计； 开发与风雷软件接口的通信与控制模块； 实现参数化建模与仿真流程自动化核 心逻辑； 搭建前端框架，实现基础UI与可视化组件。 第10-12周 各模块集成与联调；开发完整的用户交互界面；针对典型算例进行系统测试与功能验证；优化平台性能与用户体验。 第13-15周 设计验证案例，进行对比分析与应用演示； 系统整理开发过程与成果，撰写毕业论文初稿； 修改完善论文。 第16周 论文定稿、查重、审核；准备答辩PPT及演示材料。 |  |  |
| 七、应阅读的基本文献目录： - 国家数值风洞（NNW）项目相关技术白皮书、用户手册与API文档。 - Anderson, J. D. Computational Fluid Dynamics: The Basics with Applications. McGraw-Hill.（CFD基础理论） - Tu, J., Yeoh, G. H., & Liu, C. Computational Fluid Dynamics: A Practical Approach. Butterworth-Heinemann.（CFD实用指南） - 王福军. 计算流体动力学分析——CFD软件原理与应用. 清华大学出版社. - 陶文铨。数值传热学（第 4 版）. 西安交通大学出版社 - Hirsch, C. Numerical Computation of Internal and External Flows: Fundamentals of Numerical Discretization (2nd ed.). Elsevier |  |  |
| 八、教师指定的翻译文献题目及出处： 翻译文献题目： A Framework for Modular and Extensible CFD Simulation Integration 出处： Proceedings of the AIAA Aviation Forum, 2022. |  |  |
| 指导教师（签字） | 系（专业）主任（签字） | 主管院长（签字） |